ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору на оказание услуг по разработке интернет-сайта

от «___» ____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку интернет-магазина cosmetikalux.ru

Заказчик: ИП Тимошенко Анна Вячеславовна (ИНН 650116762461)

Исполнитель: ИП Макуха Руслан Александрович (ИНН 650120178498)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование проекта

Интернет-магазин корейской и японской косметики «CosmetikaLux» (cosmetikalux.ru).

1.2. Цель проекта

Разработка полнофункционального интернет-магазина, заменяющего текущий сайт на платформе Nethouse, обеспечивающего удобную навигацию по каталогу, оформление и оплату заказов, управление контентом через административную панель.

1.3. Целевая аудитория

Основная: женщины 25–45 лет, интересующиеся K-beauty, средний+ доход

Вторичная: девушки 18–25 лет, начинающие уход за кожей

Третичная: женщины 45+, ищущие anti-age решения премиум-класса

1.4. География

Основной регион: Южно-Сахалинск и Сахалинская область

Потенциально: вся Россия (при подключении модуля доставки)

1.5. Параметры каталога

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Текущее количество товаров (SKU) | ~478 |
| Планируемый рост | до 500–1000 SKU |
| Категории | 15–25 |
| Бренды | 20–40 |

2. СОСТАВ РАБОТ (ПАКЕТ «БАЗОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН»)

Стоимость пакета: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

2.1. Каталог и товары

Каталог товаров с фильтрацией (категория, бренд, цена, тип кожи)

Страница товара: галерея фото, описание, состав (INCI), объём, способ применения

Страницы категорий с описанием и товарами

Страницы брендов с логотипом и описанием

Полнотекстовый поиск по товарам

Сортировка (по цене, новизне, популярности)

Бейджи: «Хит», «Новинка», «Скидка»

2.2. Корзина и оформление заказа

Корзина: добавление, изменение количества, удаление товаров

Мини-корзина в шапке сайта

Оформление заказа: контактные данные, адрес доставки

Онлайн-оплата через ЮKassa (банковская карта, СБП)

Страница успешной оплаты с номером заказа

2.3. Личный кабинет покупателя

Регистрация и вход (телефон + пароль)

Профиль: имя, телефон, email

История заказов с детализацией и статусами

Избранные товары

Адреса доставки (сохранение нескольких адресов)

2.4. Административная панель

CRUD товаров (добавление, редактирование, удаление, массовый импорт)

Управление категориями и брендами

Управление заказами: просмотр, смена статуса, фильтрация

Дашборд: заказы за сегодня, выручка, количество товаров

Управление клиентами: просмотр, поиск

2.5. SEO-оптимизация

Мета-теги (title, description) на всех страницах

Schema.org: Product, Offer, BreadcrumbList, Organization, WebSite

Динамический sitemap.xml

robots.txt

Хлебные крошки на всех страницах

Семантическая HTML-вёрстка

Оптимизация изображений (WebP, lazy loading)

2.6. Дизайн и вёрстка

Уникальный премиальный дизайн в стиле CosmetikaLux

Адаптивная вёрстка: мобильный, планшет, десктоп

Главная страница: hero-баннер, хиты продаж, новинки, бренды, преимущества

Анимации и микроинтеракции

2.7. Информационные страницы

О магазине

Доставка и оплата

Возврат и обмен

Контакты (с картой)

Политика конфиденциальности

Пользовательское соглашение

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

| Компонент | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Фреймворк | Next.js 15 (App Router) | SSR/SSG, маршрутизация, API |
| UI-библиотека | React 19 + TypeScript | Компоненты интерфейса |
| Стили | Tailwind CSS 4 | Стилизация, дизайн-система |
| База данных | PostgreSQL 16 | Хранение данных |
| ORM | Prisma | Работа с базой данных |
| Аутентификация | NextAuth.js v5 | Регистрация, вход, сессии |
| Оплата | ЮKassa API | Приём платежей |
| Хостинг | VPS (Timeweb / Selectel) | Размещение сайта |
| CDN | CloudFlare | Ускорение загрузки, защита |
| Мониторинг | Sentry + Yandex Metrika | Ошибки, аналитика |

4. СТРУКТУРА САЙТА

| № | Раздел | Кол-во стр. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главная страница | 1 | Hero, хиты, новинки, бренды |
| 2 | Каталог (категории) | 15–25 | Фильтры, сортировка, пагинация |
| 3 | Карточки товаров | 478+ | Галерея, описание, состав, цена |
| 4 | Страницы брендов | 20–40 | Логотип, описание, товары бренда |
| 5 | Корзина | 1 | Список товаров, итог |
| 6 | Оформление заказа | 2 | Данные + подтверждение |
| 7 | Регистрация / Вход | 3 | Вход, регистрация, восстановление |
| 8 | Личный кабинет | 5 | Профиль, заказы, избранное, адреса |
| 9 | Информационные | 6 | О нас, доставка, возврат, контакты, юр. |
| 10 | Поиск | 1 | Результаты поиска |
| 11 | Админ-панель | 8+ | Товары, заказы, клиенты, дашборд |
|  | ИТОГО | 540+ |  |

5. ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| Этап | Содержание работ | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент: инициализация проекта, база данных, дизайн-система, UI-компоненты, шапка, подвал, аутентификация | 7 кал. дн. | Работающий каркас сайта |
| 2 | Каталог: страницы категорий, карточки товаров, фильтрация, поиск, страницы брендов, SEO-разметка | 7 кал. дн. | Полноценный каталог товаров |
| 3 | Покупка: корзина, оформление заказа, интеграция ЮKassa, email-уведомления, информационные страницы | 7 кал. дн. | Возможность покупки и оплаты |
| 4 | Личный кабинет: профиль, история заказов, избранное, адреса доставки | 5 кал. дн. | Работающий ЛК покупателя |
| 5 | Главная страница, админ-панель, наполнение каталога, тестирование, оптимизация, запуск | 7 кал. дн. | Готовый к эксплуатации сайт |

Общий срок выполнения работ: 33 (тридцать три) календарных дня с момента получения Исполнителем полного комплекта исходных материалов.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

| Платёж | Сумма | Условие |
| --- | --- | --- |
| Предоплата (50%) | 125 000 ₽ | В течение 3 рабочих дней после подписания договора |
| Оплата (50%) | 125 000 ₽ | В течение 3 рабочих дней после подписания акта приёмки |
| ИТОГО | 250 000 ₽ |  |

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВУ

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Время загрузки страницы | ≤ 3 секунды (при скорости соединения 10 Мбит/с) |
| Google Lighthouse Score | ≥ 90 баллов (Performance, SEO, Accessibility) |
| Адаптивность | Корректное отображение: мобильный (320px+), планшет (768px+), десктоп (1280px+) |
| Кроссбраузерность | Chrome, Safari, Firefox, Edge — последние 2 версии |
| Доступность (a11y) | WCAG 2.1 уровень A |
| Безопасность | HTTPS, защита от XSS, CSRF, SQL-injection |
| Uptime | 99,5% (на стороне хостинг-провайдера) |

8. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОТ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется предоставить Исполнителю:

Каталог товаров: наименования, описания, фотографии, цены, категории (478+ позиций)

Логотип и элементы фирменного стиля

Тексты для информационных страниц (О нас, Доставка, Возврат) или согласие на подготовку Исполнителем

Доступ к хостингу и доменное имя cosmetikalux.ru

Реквизиты для интеграции ЮKassa (ключи API)

Доступ к Yandex Metrika (при наличии)

Юридические документы: политика конфиденциальности, оферта

Срок предоставления исходных данных: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора. Задержка в предоставлении данных переносит сроки выполнения работ на соответствующий период.

9. КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

9.1. Функциональные критерии

Покупатель может найти товар через каталог, фильтры или поиск

Покупатель может добавить товар в корзину, оформить и оплатить заказ

Покупатель может зарегистрироваться, войти и просмотреть историю заказов

Администратор может добавлять, редактировать и удалять товары, категории и бренды

Администратор может просматривать и обрабатывать заказы

Все информационные страницы отображаются корректно

9.2. Технические критерии

Lighthouse Score ≥ 90 (Performance, SEO)

Время загрузки ≤ 3 секунды

Корректное отображение на мобильных устройствах

SEO: все страницы индексируются, Schema.org на месте, sitemap.xml генерируется

HTTPS, защита от XSS/CSRF/SQL-injection

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ (НЕ ВХОДЯТ В ПАКЕТ)

Следующие модули могут быть подключены к базовому сайту в любой момент по отдельному дополнительному соглашению:

| Модуль | Стоимость | Срок подключения |
| --- | --- | --- |
| Интеграция с 1С (синхронизация остатков, цен, заказов) | 30 000 ₽ | 1 неделя |
| Автоматическая доставка (СДЭК + Почта России) | 35 000 ₽ | 1 неделя |
| Бонусная программа (кэшбэк, уровни лояльности) | 25 000 ₽ | 0,5–1 неделя |
| Промокоды и акции | 20 000 ₽ | 0,5 недели |
| Email/SMS уведомления | 15 000 ₽ | 0,5 недели |
| ИИ Beauty-консультант (GigaChat) | 60 000 ₽ | 2–3 недели |
| Блог | 15 000 ₽ | 0,5 недели |
| Подписки на автозаказ | 20 000 ₽ | 0,5–1 неделя |

Архитектура базового сайта проектируется с учётом будущего подключения всех перечисленных модулей без переработки существующего кода.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы сроком 3 (три) месяца с даты подписания акта приёмки.

11.2. В течение гарантийного периода Исполнитель безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в работе Сайта, возникшие по вине Исполнителя.

11.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате действий Заказчика или третьих лиц, изменений в стороннем ПО (обновления браузеров, платёжных систем и т.д.), форс-мажорных обстоятельств.

12. ПЕРЕДАЧА ПРАВ

12.1. После полной оплаты работ Исполнитель передаёт Заказчику:

Исходный код Сайта

Доступы к хостингу, базе данных, административной панели

Инструкцию по управлению контентом через административную панель

12.2. Исключительные права на разработанный программный код переходят к Заказчику с момента полной оплаты.

12.3. Права на используемые библиотеки с открытым исходным кодом (open source) регулируются их собственными лицензиями.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ИП Тимошенко А.В. | ИП Макуха Р.А. |
| _______________ / А.В. Тимошенко | _______________ / Р.А. Макуха |
| «___» ____________ 2026 г. | «___» ____________ 2026 г. |
| М.П. | М.П. |