ДОГОВОР

на оказание услуг по разработке интернет-магазина

№ ____/2026

г. Южно-Сахалинск						«___» ___________ 2026 г.

Индивидуальный предприниматель Тимошенко Анна Вячеславовна, именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующая на основании свидетельства о государственной регистрации, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КОРПСЕРВИС КОНСАЛТИНГ» (ООО «КОРПСЕРВИС-К»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Макова Руслана Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке интернет-магазина для доменного имени cosmetikalux.ru (далее — «Сайт»), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Объём, содержание и требования к услугам определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Результатом оказания услуг является:

а) Базовый интернет-магазин — публичная часть сайта cosmetikalux.ru, включающая каталог товаров с фильтрацией, карточки товаров, корзину, оформление заказа с онлайн-оплатой, личный кабинет покупателя, поисковую оптимизацию (SEO), адаптивную вёрстку для мобильных устройств, информационные страницы;

б) Административная панель — интерфейс для управления каталогом товаров, заказами, клиентами, контентом сайта, включающий дашборд с аналитикой.

1.4. Сайт разрабатывается для целей продажи и продвижения товаров Заказчика в сфере корейской и японской косметики.

2. Стоимость услуг и порядок оплаты

2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет:

| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Базовый интернет-магазин (каталог, карточки товаров, корзина, оформление заказа, оплата, ЛК покупателя, SEO, дизайн, информ. страницы) | 200 000 | Этапы 1–4 |
| Административная панель (управление товарами, заказами, клиентами, контентом) | 50 000 | Этап 5 |
| ИТОГО | 250 000 |  |

2.2. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением УСН.

2.3. Оплата производится поэтапно в следующем порядке:

а) Предоплата в размере 50% (пятидесяти процентов) от общей стоимости, что составляет 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, — в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора;

б) Окончательный платёж в размере 50% (пятидесяти процентов) от общей стоимости, что составляет 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, — в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания Акта приёмки-передачи.

2.4. Оплата производится путём безналичного перевода денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора.

2.5. Стоимость услуг является фиксированной и не подлежит изменению в одностороннем порядке. Изменение стоимости возможно только по письменному соглашению Сторон.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в следующие сроки:

| Этап | Содержание работ | Срок, кал. дн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент: дизайн-система, UI-компоненты, шапка, подвал, главная страница, аутентификация | 7 |
| 2 | Каталог: категории товаров, карточки товаров (478+), фильтрация, поиск, бренды, SEO-разметка | 7 |
| 3 | Покупка: корзина, оформление заказа, интеграция ЮKassa, уведомления, информационные страницы | 7 |
| 4 | Личный кабинет покупателя: профиль, история заказов, избранное, адреса доставки | 5 |
| 5 | Административная панель, наполнение каталога, тестирование, оптимизация, запуск | 7 |

3.2. Общий срок оказания услуг составляет не более 33 (тридцать три) календарных дня с момента получения предоплаты и полного комплекта исходных материалов от Заказчика.

3.3. Срок начала работ по каждому последующему этапу исчисляется с даты завершения предыдущего этапа.

3.4. Исполнитель вправе выполнить работы досрочно.

3.5. Сроки могут быть продлены по письменному соглашению Сторон в случае изменения объёма работ, задержки предоставления исходных материалов Заказчиком или обстоятельств непреодолимой силы.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказать услуги качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

4.1.2. Выполнять работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1);

4.1.3. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ не реже 1 (одного) раза в неделю;

4.1.4. Предоставлять промежуточные результаты для согласования по завершении каждого этапа;

4.1.5. Устранять недостатки, выявленные в ходе приёмки, в разумные сроки;

4.1.6. Передать Заказчику все результаты работ, включая исходный код, документацию и доступы;

4.1.7. Обеспечить работоспособность Сайта в основных браузерах: Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние 2 версии);

4.1.8. Оказать содействие в размещении Сайта на хостинге и переносе DNS.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить услуги в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 Договора;

4.2.2. Предоставить Исполнителю необходимые материалы, информацию и доступы для выполнения работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора;

4.2.3. Осуществлять приёмку результатов в сроки, установленные разделом 5 Договора;

4.2.4. Назначить ответственное лицо для оперативного взаимодействия с Исполнителем;

4.2.5. Не передавать третьим лицам промежуточные результаты работ до окончательной приёмки.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ;

4.3.2. Привлекать третьих лиц для выполнения отдельных работ с сохранением ответственности перед Заказчиком;

4.3.3. Приостановить выполнение работ в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты более чем на 10 (десять) рабочих дней с письменным уведомлением.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Контролировать ход выполнения работ, не вмешиваясь в оперативную деятельность Исполнителя;

4.4.2. Вносить обоснованные замечания к промежуточным результатам в рамках Технического задания;

4.4.3. Требовать устранения недостатков в установленные сроки.

5. Порядок сдачи-приёмки работ

5.1. По завершении каждого этапа Исполнитель направляет Заказчику уведомление о готовности результатов к приёмке и предоставляет доступ к промежуточным результатам.

5.2. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления произвести проверку результатов и направить Исполнителю подписанный Акт приёмки или мотивированный отказ от приёмки с перечнем недостатков.

5.3. В случае мотивированного отказа Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней и повторно предъявить результаты к приёмке.

5.4. Если Заказчик не направил Акт приёмки или мотивированный отказ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления, работы считаются принятыми.

5.5. Окончательная приёмка Сайта оформляется Актом приёмки-передачи (Приложение № 3), подписанным обеими Сторонами.

6. Интеллектуальная собственность

6.1. Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем в ходе выполнения работ по Договору, переходят к Заказчику в полном объёме с момента подписания окончательного Акта приёмки-передачи и полной оплаты по Договору.

6.2. Исполнитель гарантирует, что результаты работ не нарушают интеллектуальные права третьих лиц.

6.3. Исходный код передаётся через систему контроля версий (Git-репозиторий). Заказчик получает полный доступ к репозиторию.

6.4. Права на используемые библиотеки с открытым исходным кодом (open source) регулируются их собственными лицензиями.

6.5. Исполнитель вправе упоминать выполненную работу в портфолио с указанием наименования Заказчика, если Заказчик не выразит письменного несогласия.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель предоставляет гарантию на результаты работ сроком 3 (три) месяца с момента подписания окончательного Акта приёмки-передачи (далее — «Гарантийный период»).

7.2. В течение Гарантийного периода Исполнитель обязуется безвозмездно устранять ошибки и неисправности в работе Сайта, возникшие по вине Исполнителя.

7.3. Гарантийные обязательства не распространяются на:

а) неисправности, вызванные действиями Заказчика или третьих лиц;

б) неисправности, вызванные некорректной работой хостинга или сторонних сервисов;

в) доработки и изменения, не предусмотренные Техническим заданием;

г) контент, размещённый Заказчиком самостоятельно через административную панель.

7.4. Обращения по гарантии направляются на электронную почту Исполнителя. Срок реагирования — не более 2 (двух) рабочих дней.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения Договора, включая: коммерческие условия, техническую документацию, данные клиентов, доступы к системам.

8.2. Обязательство конфиденциальности действует в течение срока Договора и 2 (двух) лет после его прекращения.

9. Ответственность Сторон

9.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора.

9.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченного этапа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора.

9.3. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничена суммой фактически полученной оплаты.

9.4. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за упущенную выгоду другой Стороны.

9.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

10. Изменение и расторжение Договора

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде Дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.

10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив Исполнителя не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней, при условии оплаты фактически выполненных работ.

10.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней, при условии возврата предоплаты за невыполненные работы.

10.4. При расторжении Договора Стороны производят взаиморасчёт в течение 10 (десяти) рабочих дней.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, принятие нормативных актов, делающих исполнение невозможным, и т.п.).

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, обязуется уведомить другую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия Стороны будут стремиться урегулировать путём переговоров.

12.2. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии — 15 (пятнадцать) рабочих дней.

12.3. При невозможности урегулирования спор передаётся в Арбитражный суд Сахалинской области.

13. Реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК ИП Тимошенко Анна Вячеславовна ИНН: 650116762461 Адрес: 693003, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пер. Земледельческий, 17 Тел.: +7 (962) 127-77-55 Email: info@cosmetikalux.ru Банковские реквизиты: ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" БИК: 040813770 К/с: 30101810800000000770 Р/с: 40802810620150002751 Индивидуальный предприниматель _______________ / А.В. Тимошенко М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО «КОРПСЕРВИС КОНСАЛТИНГ» (ООО «КОРПСЕРВИС-К») ИНН: 6500026576 КПП: 650001001 ОГРН: 1256500005024 Адрес: Сахалинская область Тел.: +7 (962) 127-77-55 Email: info@corpservice.pro Банковские реквизиты: АО «АЛЬФА-БАНК» БИК: 044525593 К/с: 30101810200000000593 Р/с: 40702810881860000118 Генеральный директор _______________ / Р.С. Маков М.П. |
| --- | --- |

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

14.4. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Стороны допускают обмен документами (уведомления, акты, счета) в электронной форме по адресам электронной почты, указанным в разделе реквизитов.

14.6. Приложения к настоящему Договору:

1. Приложение № 1 — Техническое задание;

2. Приложение № 2 — Календарный план работ;

3. Приложение № 3 — Форма Акта приёмки-передачи.

Приложение № 1

к Договору № ____/2026 от «___» ___________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку интернет-магазина cosmetikalux.ru

1. Общие сведения

1.1. Наименование проекта: Интернет-магазин корейской и японской косметики «CosmetikaLux» (cosmetikalux.ru).

1.2. Заказчик: ИП Тимошенко Анна Вячеславовна (ИНН 650116762461).

1.3. Исполнитель: ООО «КОРПСЕРВИС КОНСАЛТИНГ» (ООО «КОРПСЕРВИС-К»).

1.4. Цель проекта: создание современного интернет-магазина, обеспечивающего удобный каталог товаров, оформление и оплату заказов, SEO-видимость, управление контентом через административную панель.

2. Структура и объём сайта

2.1. Общее количество страниц: не менее 540.

2.2. Состав разделов:

| Раздел | Кол-во стр. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Главная страница | 1 | Hero-баннер, хиты, новинки, бренды |
| Каталог (категории) | 15–25 | Фильтры, сортировка, пагинация |
| Карточки товаров | 478+ | Галерея, описание, состав, цена |
| Страницы брендов | 20–40 | Логотип, описание, товары бренда |
| Корзина + оформление заказа | 3 | Корзина, чекаут, подтверждение |
| Регистрация / Вход | 3 | Вход, регистрация, восстановление пароля |
| Личный кабинет | 5 | Профиль, заказы, избранное, адреса |
| Информационные страницы | 6 | О нас, доставка, возврат, контакты, юр. |
| Поиск | 1 | Результаты поиска |
| Административная панель | 8+ | Товары, заказы, клиенты, дашборд |
| ИТОГО | 540+ |  |

3. Технологический стек

| Компонент | Технология |
| --- | --- |
| Фреймворк | Next.js 15 (App Router, SSR/SSG) |
| UI-библиотека | React 19, TypeScript |
| Стили | Tailwind CSS 4 |
| База данных | PostgreSQL 16 |
| ORM | Prisma |
| Аутентификация | NextAuth.js v5 |
| Оплата | ЮKassa API |
| Изображения | WebP, оптимизация (Sharp), lazy loading |
| Хостинг | VPS (Timeweb Cloud / Selectel) |
| CDN | CloudFlare |
| Мониторинг | Sentry (ошибки) + Yandex Metrika (аналитика) |

4. Функциональные требования

4.1. Публичная часть сайта:

— адаптивная вёрстка (mobile-first): 320px, 768px, 1280px;

— каталог товаров с фильтрацией по категории, бренду, цене, типу кожи;

— карточки товаров: галерея фото, описание, состав (INCI), способ применения, цена, кнопка «В корзину»;

— полнотекстовый поиск по товарам;

— корзина: добавление, изменение количества, удаление, мини-корзина в шапке;

— оформление заказа: контактные данные, адрес, выбор оплаты;

— онлайн-оплата через ЮKassa (банковская карта, СБП);

— страницы брендов и категорий;

— SEO: уникальные title, description, Open Graph, Schema.org (Product, Offer, BreadcrumbList, Organization), canonical, хлебные крошки;

— sitemap.xml, robots.txt;

— навигация с меню + мобильное меню;

— информационные страницы: О нас, Доставка, Возврат, Контакты, Политика конфиденциальности, Пользовательское соглашение.

4.2. Личный кабинет покупателя:

— регистрация и вход (телефон + пароль);

— профиль: имя, телефон, email;

— история заказов с детализацией и статусами;

— избранные товары;

— адреса доставки (сохранение нескольких адресов).

4.3. Административная панель:

— дашборд с показателями (заказы, выручка, количество товаров);

— CRUD для товаров, категорий, брендов, страниц;

— управление заказами: список, статусы, фильтры;

— управление клиентами: просмотр, поиск;

— медиа-библиотека: загрузка изображений.

5. Нефункциональные требования

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Lighthouse Performance | ≥ 90 |
| Lighthouse SEO | ≥ 95 |
| Lighthouse Accessibility | ≥ 90 |
| LCP (Largest Contentful Paint) | < 2.5 сек |
| CLS (Cumulative Layout Shift) | < 0.1 |
| Доступность | WCAG 2.1 уровень A |
| Браузеры | Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние 2 версии) |
| Безопасность | HTTPS, защита от XSS, CSRF, SQL-injection |

6. Исходные данные и контент

6.1. Заказчик предоставляет: каталог товаров (478+ позиций с фото, описаниями, ценами, категориями), логотип и фирменный стиль, юридические документы, доступы к хостингу и Yandex Metrika.

6.2. Исполнитель создаёт: дизайн-систему интернет-магазина, шаблоны страниц, SEO-тексты и мета-теги для всех страниц, информационный контент при необходимости.

7. Этапы выполнения работ

| Этап | Содержание | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент: дизайн-система, UI-компоненты, шапка, подвал, главная страница, аутентификация | 7 кал. дн. | Работающий каркас сайта |
| 2 | Каталог: категории, карточки товаров (478+), фильтрация, поиск, бренды, SEO-разметка | 7 кал. дн. | Полноценный каталог |
| 3 | Покупка: корзина, оформление заказа, интеграция ЮKassa, уведомления, информационные страницы | 7 кал. дн. | Возможность покупки и оплаты |
| 4 | Личный кабинет: профиль, история заказов, избранное, адреса доставки | 5 кал. дн. | Работающий ЛК покупателя |
| 5 | Админ-панель, наполнение каталога, тестирование, оптимизация, запуск | 7 кал. дн. | Готовый к эксплуатации сайт |

8. Результаты, передаваемые Заказчику

— исходный код сайта (Git-репозиторий с историей);

— исходный код административной панели;

— документация по проекту;

— инструкция по управлению контентом через админ-панель;

— доступы к серверу, базе данных и административной панели;

— файлы sitemap.xml, robots.txt.

9. Дополнительные модули (не входят в стоимость)

Следующие модули могут быть подключены по отдельному дополнительному соглашению. Архитектура базового сайта проектируется с учётом их будущего подключения:

| Модуль | Стоимость | Срок |
| --- | --- | --- |
| Интеграция с 1С (остатки, цены, заказы) | 30 000 ₽ | 1 нед. |
| Автоматическая доставка (СДЭК + Почта России) | 35 000 ₽ | 1 нед. |
| Бонусная программа (кэшбэк, уровни) | 25 000 ₽ | 0,5–1 нед. |
| Промокоды и акции | 20 000 ₽ | 0,5 нед. |
| Email/SMS уведомления | 15 000 ₽ | 0,5 нед. |
| ИИ Beauty-консультант (GigaChat) | 60 000 ₽ | 2–3 нед. |
| Блог | 15 000 ₽ | 0,5 нед. |
| Подписки на автозаказ | 20 000 ₽ | 0,5–1 нед. |

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ИП Тимошенко А.В. | ООО «КОРПСЕРВИС-К» |
| _______________ / А.В. Тимошенко | _______________ / Р.С. Маков |
| «___» ____________ 2026 г. | «___» ____________ 2026 г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2

к Договору № ____/2026 от «___» ___________ 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

| № | Этап и содержание | Срок, кал. дн. | Стоимость, руб. | Оплата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент: дизайн-система, UI-компоненты, шапка, подвал, главная, аутентификация | 7 | 50 000 | Предоплата 50% (125 000) |
| 2 | Каталог: категории, карточки товаров (478+), фильтрация, поиск, бренды, SEO | 7 | 60 000 | — |
| 3 | Покупка: корзина, оформление заказа, ЮKassa, уведомления, инф. страницы | 7 | 55 000 | — |
| 4 | Личный кабинет: профиль, заказы, избранное, адреса | 5 | 35 000 | — |
| 5 | Админ-панель, наполнение каталога, тестирование, оптимизация, запуск | 7 | 50 000 | Остаток 50% (125 000) |
|  | ИТОГО | 33 | 250 000 | 250 000 |

Примечание: сроки исчисляются в календарных днях с момента получения предоплаты и полного комплекта исходных материалов.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ИП Тимошенко А.В. | ООО «КОРПСЕРВИС-К» |
| _______________ / А.В. Тимошенко | _______________ / Р.С. Маков |
| «___» ____________ 2026 г. | «___» ____________ 2026 г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3

к Договору № ____/2026 от «___» ___________ 2026 г.

АКТ ПРИЁМКИ-ПЕРЕДАЧИ

г. Южно-Сахалинск						«___» ___________ 2026 г.

ИП Тимошенко Анна Вячеславовна, именуемая «Заказчик», с одной стороны, и ООО «КОРПСЕРВИС КОНСАЛТИНГ» (ООО «КОРПСЕРВИС-К»), в лице Генерального директора Макова Руслана Сергеевича, именуемое «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие работы по Договору № ____/2026 от «___» ___________ 2026 г.:

| № | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |

2. Работы выполнены в полном объёме, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Заказчик претензий к объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3. Общая стоимость принятых работ составляет: _________________ (___________________________) рублей 00 копеек.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ИП Тимошенко А.В. | ООО «КОРПСЕРВИС-К» |
| _______________ / А.В. Тимошенко | _______________ / Р.С. Маков |
| «___» ____________ 2026 г. | «___» ____________ 2026 г. |
| М.П. | М.П. |