ДОГОВОР

на оказание услуг по разработке веб-сайта

№ ____/2026

г. Южно-Сахалинск						«___» ___________ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Тур-бизнес клуб «АМИСТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ипатова Татьяна Николаевна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КОРПСЕРВИС КОНСАЛТИНГ» (ООО «КОРПСЕРВИС-К»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Макова Руслана Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке веб-сайта для доменного имени amist.ru (далее — «Сайт»), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Объём, содержание и требования к услугам определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), которое является неотъемлемой частью Договора.

1.3. Результатом оказания услуг является:

а) Базовый сайт — публичная часть веб-платформы amist.ru, включающая все страницы, разделы, навигацию, формы обратной связи, поисковую оптимизацию (SEO), адаптивную вёрстку для мобильных устройств, структурированные данные (Schema.org), а также интерфейс виджета ИИ-ассистента (заглушка GigaChat);

б) Личный кабинет (админ-панель) — административный интерфейс для управления контентом сайта, заявками клиентов, медиа-библиотекой, аналитикой и настройками, включающий систему ролей (Администратор, Редактор, Менеджер) и серверную часть (API, база данных PostgreSQL);

в) Перевод на иностранные языки — профессиональный перевод всего контента сайта на 2 (два) языка (английский и китайский), мета-тегов, элементов интерфейса и создание страниц привлечения иностранных турагентов. Перевод включён в согласованный объём работ по настоящему Договору.

1.4. Сайт разрабатывается для целей продвижения услуг Заказчика в сфере туроператорской деятельности по следующим направлениям: туры по Сахалину и Курильским островам, туры в Китай (Гонконг, Пекин, Шанхай, Хайнань), чартерные рейсы в Таиланд и Вьетнам, VIP-консьерж-сервис, страхование путешественников.

2. Стоимость услуг и порядок оплаты

2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет:

| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Базовый сайт (публичная часть) | 250 000 | Этапы 1-4 |
| Личный кабинет (админ-панель) | 50 000 | Этап 5 |
| Перевод на английский язык | 30 000 | Этап 6 (включён) |
| Перевод на китайский язык | 30 000 | Этап 6 (включён) |
| ИТОГО | 360 000 |  |

2.2. Общая стоимость услуг по настоящему Договору (базовый сайт, личный кабинет и перевод на 2 иностранных языка) составляет 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН).

2.3. В стоимость, указанную в п. 2.2, включён перевод контента Сайта на 2 (два) иностранных языка (английский и китайский) стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек за один язык, итого 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2.4. Оплата производится поэтапно в следующем порядке:

а) Аванс в размере 30% (тридцати процентов) от общей стоимости, что составляет 108 000 (сто восемь тысяч) рублей 00 копеек, — в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора;

б) Промежуточный платёж в размере 30% (тридцати процентов) от общей стоимости, что составляет 108 000 (сто восемь тысяч) рублей 00 копеек, — по завершении Этапа 2 (основной контент) и подписании промежуточного Акта приёмки;

в) Оплата остатка в размере 40% (сорока процентов) от общей стоимости, что составляет 144 000 (сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, — по завершении Этапов 3–6 (новые разделы, интерактив, перевод) и подписании Акта приёмки;

г) Оплата по этапу определяется пропорционально выполненному объёму работ согласно Календарному плану (Приложение № 2).

2.5. Оплата производится путём безналичного перевода денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления соответствующего основания для оплаты.

2.6. Стоимость услуг является фиксированной и не подлежит изменению в одностороннем порядке. Изменение стоимости возможно только по письменному соглашению Сторон.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в следующие сроки:

| Этап | Содержание работ | Срок, кал. дн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент: дизайн-система, шапка/подвал, главная страница, SEO-основа | 4 календарных дня |
| 2 | Основной контент: туры (25), экскурсии (46), путеводитель (36), блог (12), юридические страницы | 4 календарных дня |
| 3 | Новые разделы: Китай, VIP, Таиланд, Вьетнам, страхование | 4 календарных дня |
| 4 | Интерактив: формы, ИИ-ассистент (заглушка), карты, аналитика, оптимизация, запуск | 4 календарных дня |
| 5 | Личный кабинет (админ-панель): серверная часть, интерфейс, управление контентом, заявки, медиа | 4 календарных дня |
| 6 | Перевод на 2 иностранных языка (английский и китайский) | 7 календарных дня |

3.2. Общий срок оказания услуг по Этапам 1–6 составляет не более 27 (двадцать семь) календарных дня с момента получения аванса, указанного в п. 2.4(а) Договора.

3.3. Срок начала работ по каждому последующему этапу исчисляется с даты подписания Акта приёмки предыдущего этапа и поступления оплаты (если применимо).

3.4. Исполнитель вправе выполнить работы досрочно.

3.5. Сроки могут быть продлены по письменному соглашению Сторон в случае изменения объёма работ, задержки предоставления материалов Заказчиком или по обстоятельствам непреодолимой силы (раздел 11).

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказать услуги качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

4.1.2. Выполнять работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1);

4.1.3. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ не реже 1 (одного) раза в неделю;

4.1.4. Предоставлять промежуточные результаты для согласования по завершении каждого этапа;

4.1.5. Устранять недостатки, выявленные в ходе приёмки, в разумные сроки;

4.1.6. Передать Заказчику все результаты работ, включая исходный код, документацию и доступы к системам;

4.1.7. Обеспечить работоспособность Сайта в основных браузерах: Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние 2 версии);

4.1.8. Оказать содействие в размещении Сайта на хостинге и переносе DNS.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить услуги в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 Договора;

4.2.2. Предоставить Исполнителю необходимые материалы, информацию и доступы для выполнения работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента запроса;

4.2.3. Осуществлять приёмку результатов в сроки, установленные разделом 5 Договора;

4.2.4. Назначить ответственное лицо для оперативного взаимодействия с Исполнителем;

4.2.5. Не передавать третьим лицам промежуточные результаты работ до окончательной приёмки.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ;

4.3.2. Привлекать третьих лиц для выполнения отдельных работ с сохранением ответственности перед Заказчиком;

4.3.3. Приостановить выполнение работ в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты более чем на 10 (десять) рабочих дней, уведомив Заказчика письменно.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Контролировать ход выполнения работ, не вмешиваясь в оперативную деятельность Исполнителя;

4.4.2. Вносить обоснованные замечания к промежуточным результатам в рамках Технического задания;

4.4.3. Требовать устранения недостатков в установленные сроки.

5. Порядок сдачи-приёмки работ

5.1. По завершении каждого этапа Исполнитель направляет Заказчику уведомление о готовности результатов к приёмке и предоставляет доступ к результатам работ (ссылку на тестовый сервер или репозиторий).

5.2. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления произвести проверку результатов и направить Исполнителю подписанный Акт приёмки либо мотивированный отказ с перечнем недостатков.

5.3. В случае мотивированного отказа Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней и повторно предоставить результаты для приёмки. Количество итераций доработок — не более 3 (трёх) по каждому этапу.

5.4. Если Заказчик не направил Акт приёмки или мотивированный отказ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления, результаты считаются принятыми без замечаний.

5.5. Окончательная приёмка Сайта оформляется Актом приёмки-передачи, подписанным обеими Сторонами. Одновременно Исполнитель передаёт Заказчику: исходный код (репозиторий), документацию по проекту, доступы к серверам и системам, инструкцию по эксплуатации административной панели.

6. Интеллектуальная собственность

6.1. Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем в ходе выполнения работ по настоящему Договору (включая исходный код, дизайн, вёрстку, тексты, созданные Исполнителем), переходят к Заказчику в полном объёме с момента подписания окончательного Акта приёмки-передачи и полной оплаты по Договору.

6.2. Исполнитель гарантирует, что результаты работ не нарушают интеллектуальные права третьих лиц.

6.3. Исходный код передаётся через систему контроля версий (Git-репозиторий). Заказчик получает полный доступ к репозиторию с историей разработки.

6.4. Исполнитель вправе упоминать выполненную работу в портфолио с указанием наименования Заказчика, если Заказчик не выразит письменного возражения.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель предоставляет гарантию на результаты работ сроком 3 (три) месяца с момента подписания окончательного Акта приёмки-передачи (далее — «Гарантийный период»).

7.2. В течение Гарантийного периода Исполнитель обязуется безвозмездно устранять ошибки и неисправности в работе Сайта, возникшие по вине Исполнителя.

7.3. Гарантийные обязательства не распространяются на:

а) неисправности, вызванные действиями Заказчика или третьих лиц (несанкционированное изменение исходного кода, настроек);

б) неисправности, вызванные некорректной работой хостинга, доменного регистратора или сторонних сервисов;

в) доработки и изменения, не предусмотренные Техническим заданием;

г) контент (тексты, изображения), размещённый Заказчиком самостоятельно через административную панель.

7.4. Обращения по гарантии направляются на электронную почту Исполнителя. Срок реагирования на гарантийное обращение — не более 2 (двух) рабочих дней.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения Договора, включая: коммерческие условия Договора, технические данные, доступы к системам, персональные данные клиентов.

8.2. Обязательство конфиденциальности действует в течение срока Договора и 2 (двух) лет после его прекращения.

8.3. Не является нарушением конфиденциальности раскрытие информации по требованию уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Ответственность Сторон

9.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы просроченного платежа.

9.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости просроченного этапа за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости данного этапа.

9.3. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничена суммой фактически полученной оплаты по Договору.

9.4. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за упущенную выгоду другой Стороны.

9.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

10. Изменение и расторжение Договора

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде Дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.

10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив Исполнителя не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней. В этом случае Заказчик оплачивает фактически выполненные и принятые работы.

10.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней, если Заказчик допустил просрочку оплаты более чем на 30 (тридцать) календарных дней. В этом случае Исполнитель передаёт Заказчику результаты фактически выполненных работ.

10.4. При расторжении Договора по любому основанию Стороны производят взаиморасчёт в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, пандемии, забастовки, акты государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, обязуется немедленно (не позднее 5 рабочих дней) уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор с проведением взаиморасчёта.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться урегулировать путём переговоров.

12.2. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии — 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения.

12.3. При невозможности урегулирования спора в претензионном порядке спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Сахалинской области.

13. Реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК ООО Тур-бизнес клуб «АМИСТ» ИНН: 6501109786 ОГРН: 1036500603699 Адрес: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 113, оф. 30/30А Тел.: +7 4242 46-28-88 Email: info@amist.ru Генеральный директор _______________ / Т.Н. Ипатова М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО «КОРПСЕРВИС КОНСАЛТИНГ» (ООО «КОРПСЕРВИС-К») ИНН: 6500026576 КПП: 650001001 ОГРН: 1256500005024 Адрес: Сахалинская область Тел.: +7 (962) 127-77-55 Email: info@corpservice.pro Банковские реквизиты: АО «АЛЬФА-БАНК» БИК: 044525593 К/с: 30101810200000000593 Р/с: 40702810881860000118 Генеральный директор _______________ / Р.С. Маков М.П. |
| --- | --- |

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

14.4. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в частности Гражданским кодексом РФ (глава 39 «Возмездное оказание услуг»).

14.5. Стороны допускают обмен документами (уведомления, акты, счета) в электронной форме по адресам электронной почты, указанным в разделе 13 настоящего Договора. Документы, направленные по электронной почте, имеют юридическую силу до получения оригиналов.

14.6. Приложения к настоящему Договору:

1. Приложение № 1 — Техническое задание на разработку сайта amist.ru;

2. Приложение № 2 — Календарный план работ;

3. Приложение № 3 — Форма Акта приёмки-передачи.

Приложение № 1

к Договору № ____/2026 от «___» ___________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку веб-сайта amist.ru

1. Общие сведения

1.1. Наименование проекта: Веб-платформа туроператора АМИСТ (amist.ru).

1.2. Заказчик: ООО Тур-бизнес клуб «АМИСТ» (ИНН 6501109786, РТО 010452).

1.3. Исполнитель: ООО «КОРПСЕРВИС КОНСАЛТИНГ» (ООО «КОРПСЕРВИС-К»).

1.4. Цель проекта: создание современной мультинаправленной веб-платформы для продвижения всех направлений деятельности Заказчика, обеспечивающей высокую поисковую видимость (SEO), конверсию посетителей в клиентов и удобное управление контентом.

2. Структура и объём сайта

2.1. Общее количество страниц: не менее 154.

2.2. Состав разделов:

| Раздел | Кол-во стр. | Срок, кал. дн. |
| --- | --- | --- |
| Главная страница | 1 | 28 |
| Туры по Сахалину и Курилам | 26 | 35 |
| Экскурсии | 47 | 28 |
| Путеводитель | 37 | 28 |
| Блог | 13 | 28 |
| Китай и Гонконг | 6–9 | 147 |
| Таиланд | 4–6 | 28 |
| Вьетнам | 4–6 | 175 |
| VIP и консьерж-сервис | 4 | Раздел + подразделы |
| Страхование | 1 | Описание услуг |
| О компании | 4 | О нас, история, команда, награды |
| Юридические страницы | 4 | Политика, оферта, оплата, реквизиты |
| Прочие | 4 | Контакты, агентам, расписание и др. |
| ИТОГО | ~154 |  |

2.3. URL-структура сохраняет совместимость со старым сайтом. Для изменённых адресов настраиваются 301-редиректы.

3. Технологический стек

| Компонент | Технология |
| --- | --- |
| Публичная часть | HTML5, CSS3 (Custom Properties), JavaScript. Готовность к миграции в Astro/Next.js |
| Шрифты | Playfair Display + Inter (Google Fonts) |
| Изображения | WebP, 3 размера (full/medium/thumb), <picture> с srcset, lazy loading |
| Админ-панель (бэкенд) | Node.js, Express, Prisma ORM, PostgreSQL 16 |
| Админ-панель (фронтенд) | React 19, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui |
| WYSIWYG-редактор | TipTap (ProseMirror) |
| Аутентификация | JWT + bcrypt, роли: Администратор, Редактор, Менеджер |
| ИИ-ассистент | GigaChat MAX API (заглушка UI, интеграция позже) |
| Аналитика | Yandex Metrika (ID: 52231921) |

4. Функциональные требования

4.1. Публичная часть сайта:

— адаптивная вёрстка (mobile-first): 320px, 640px, 1024px, 1280px;

— SEO: уникальные title, description, Open Graph, Schema.org (JSON-LD), canonical, хлебные крошки;

— Schema.org: TravelAgency, TouristTrip, TouristAttraction, BlogPosting, Organization;

— навигация с выпадающими меню + мобильное меню;

— фотогалереи с лайтбоксом и свайп-навигацией;

— формы обратной связи и бронирования с валидацией;

— виджет ИИ-ассистента (UI-заглушка для GigaChat);

— sitemap.xml, robots.txt, feed.xml (RSS);

— 301-редиректы для всех изменённых URL.

4.2. Личный кабинет (админ-панель):

— дашборд с KPI (посещения, заявки, конверсия);

— CRUD для всех типов контента (туры, экскурсии, блог, страницы);

— управление заявками: список, статусы, фильтры, экспорт;

— медиа-библиотека: загрузка, галерея, метаданные;

— интеграция с Yandex Metrika API;

— ролевая модель: Администратор, Редактор, Менеджер.

4.3. Перевод на иностранные языки:

— перевод контента на английский и китайский языки;

— перевод мета-тегов, элементов интерфейса (навигация, кнопки, формы);

— создание страниц привлечения иностранных турагентов;

— мультиязычная навигация (переключатель языков).

5. Нефункциональные требования

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Lighthouse Performance | ≥ 90 |
| Lighthouse SEO | ≥ 95 |
| Lighthouse Accessibility | ≥ 95 |
| LCP | < 2.5 сек |
| CLS | < 0.1 |
| Доступность | WCAG 2.1 уровень AA |
| Браузеры | Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние 2 версии) |
| JS-бандл | < 200 КБ |

6. Исходные данные и контент

6.1. Заказчик предоставляет: данные 25 туров, 46 экскурсий, 36 достопримечательностей, 12 статей блога, 791 оптимизированное изображение (WebP), юридические документы, доступы к хостингу и Yandex Metrika.

6.2. Исполнитель создаёт: контент разделов Китай (5–8 направлений), VIP, Таиланд (3–5), Вьетнам (3–5), страхование; тексты истории компании; SEO-тексты и мета-теги для всех страниц.

7. Этапы выполнения работ

| Этап | Содержание | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент: дизайн-система, шапка, подвал, главная | 28 кал. дн. | Работающая главная страница |
| 2 | Основной контент: туры, экскурсии, путеводитель, блог, юр. страницы | 35 кал. дн. | Все страницы существующего контента |
| 3 | Новые разделы: Китай, VIP, Таиланд, Вьетнам, страхование | 28 кал. дн. | Полный набор страниц |
| 4 | Интерактив, формы, ИИ-виджет, карты, аналитика, оптимизация | 28 кал. дн. | Готовый к запуску сайт |
| 5 | Личный кабинет (админ-панель) | 28 кал. дн. | Работающая админ-панель |
| 6 | Перевод на английский и китайский языки | 28 кал. дн. | Мультиязычный сайт |

8. Результаты, передаваемые Заказчику

— исходный код сайта (Git-репозиторий с историей);

— исходный код админ-панели;

— документация по проекту;

— инструкция по эксплуатации админ-панели;

— доступы к серверам, базе данных и системам;

— файлы sitemap.xml, robots.txt, конфигурация 301-редиректов.

Приложение № 2

к Договору № ____/2026 от «___» ___________ 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

| № | Этап и содержание | Срок, кал. дне. | Стоимость, руб. | Оплата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент и главная страница | 4 | 45 000 | Аванс 30% (108 000) |
| 2 | Основной контент (туры, экскурсии, путеводитель, блог) | 4 | 87 500 | Промежуточный 30% (108 000) |
| 3 | Новые разделы (Китай, VIP, чартеры, страхование) | 4 | 55 000 | — |
| 4 | Интерактив, оптимизация, запуск | 4 | 62 500 | Остаток 40% (144 000) |
| 5 | Личный кабинет (админ-панель) | 4 | 50 000 | Включён в остаток |
|  | ИТОГО (Этапы 1–5) | 20 | 300 000 | 300 000 |
| 6 | Перевод на 2 языка (EN + ZH) | 7 | 60 000 | Включён в остаток |
|  | ИТОГО | 27 | 360 000 | 360 000 |

| Заказчик: _______________ / Т.Н. Ипатова | Исполнитель: _______________ / Р.С. Маков |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № ____/2026 от «___» ___________ 2026 г.

АКТ ПРИЁМКИ-ПЕРЕДАЧИ

г. Южно-Сахалинск                                «___» ___________ 2026 г.

ООО Тур-бизнес клуб «АМИСТ», именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Ипатовой Татьяны Николаевны, с одной стороны, и ООО «КОРПСЕРВИС КОНСАЛТИНГ» (ООО «КОРПСЕРВИС-К»), именуемое «Исполнитель», в лице Генерального директора Макова Руслана Сергеевича, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие работы по Договору № ____/2026 от «___» ___________ 2026 г.:

| № | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |

2. Работы выполнены в полном объёме, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Заказчик претензий к объёму, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

3. Общая стоимость принятых работ составляет: _________________ (___________________________) рублей 00 копеек.

| Заказчик: _______________ / Т.Н. Ипатова М.П. | Исполнитель: _______________ / Р.С. Маков М.П. |
| --- | --- |